XX村2023年工作规划

1、安置房建设监督、督促工作。

内容：于镇、县委政府结合，于建投积极交接完成安置房收尾工作；

负责人：张建峰

完成时限：2023年8月1日

2、安置房回迁工作。

内容：安置房全部完工后，完成回迁任务

负责人：张建峰

完成时限：10月1日