西李庄村2023年工作规划

1、新党群服务中心建设工作。

新党群服务中心面积1100平，投资300万元。

负责人：骆其振 王珊

完成时限：6月30日

2、丹水北延、环村河项目工作。

丹水北延项目绿化、硬化，投资700万元

负责人：骆其振

完成时限：8月30日

3、通村公路扩宽硬化工作。

通村公路扩宽至7米，两侧绿化美化，投资200万元

负责人：骆其振

完成时限：7月15日

1. 污水管网铺设工作

污水管网通村1000米，投资70万元

负责人：骆其振

完成时限：12月底