曹庄村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1.维修/新建道路 500 米。

2.维修路灯10盏，新增10盏

3.维修/新增机井 3 个。

4.卫生改厕 5户。

5.推进人人持证1人

二、工作谋划完成情况

1.完成下水道/道路修建下水道/道路 500米。

2.完成10月安装路灯5盏，维修10盏

3完成卫生改厕5户

4完成维修机井3个

 5.积极组织 名群众参与职业技能培训1人