刘庄村2023年工作完成情况

一、年初工作谋划

1、挖河清淤 2000米。

2、维修/新增机井 6个。

3、卫生改厕 10户。

4、维修路灯6盏

二、工作谋划完成情况

1、已完成挖河清淤 2000米。

2、已维修机井 6个。

3、已完成卫生改厕7户。

4、已完成维修路灯6盏