东张村2024年工作完成情况

一、年初工作谋划

1. 驻村第一书记专项资金177万元，建设两层1140平，党校300人报告厅和餐厅。

2.申请项目资金65万元，在村前建设740平的车间。

3.申请民政局乐龄之家资金30万元，建设150平为60岁老人助餐、助疗养。

4.申请住建局项目资金155万元，村内三条大街和七条胡同道路铺设沥青油面。

5.申请项目资金，把村内太阳能路灯更换。

6.村内胡同两边铺设花砖，和胡同绿化。

7.村内停车场建设。

二、工作谋划完成情况

1. 驻村第一书记专项资金177万元，建设两层1140平，党校300人报告厅和餐厅。施工已完成第一层。

2.申请项目资金65万元，在村前建设740平的车间。地基已完成。

3.申请民政局乐龄之家资金30万元，建设150平助餐、助疗养。房屋地基已完成。

4.申请住建局项目资金155万元，村内三条大街和七条胡同道路铺设沥青油面。项目已完成。

5.申请项目资金，把村内太阳能路灯更换。已完成。

6.村内胡同两边铺设花砖，和胡同绿化。已完成。

7.村内停车场建设。正在施工建设。