张扶村2024年度工作计划

1、肉牛养殖项目。

 占地20亩养肉牛150头建设场地，预计投资200万，负责人：张纪良

完成时限：10月30日

2、村庄绿化工作。

绿化约400平米，预计投资10万元，负责人：孟庆怀

完成时限：4月1日

3、清洁家园工作。

卫生整治200米，预计投资6万元，负责人：孟庆怀

完成时限：5月21日

4、基础设施工作。

  新打机井6眼及配套，计划安装路灯56盏，全村三条街下水道，新修生产路3500平米，村自来水饮水井一眼。预计投资40万元，负责人：张贵奇

完成时限：11月9日

张扶村村委会

2024年4月1日