顾庄村 2024年项目工作计划

**1、村西下水渠改造工程：**修建下水渠全长145米，预计投资2.85万元。负责人:顾胜利；预计完成时间:2024年6月

**2、村内道路整修工程：**道路整修全长400米，预计投资25万元，负责人:顾胜利预计完成时间:2024年6月

**3、危桥空鼓修理工程：**顾城路桥梁两边空鼓修理，预计投资0.7万元，负责人:顾胜利预计完成时间:2024年4月

**4、胡同硬化工程：**胡同硬化全长1400米，预计投资85万元，负责人:顾胜利预计完成时间:2024年10月

**5、人居环境清洁提升项目：**村内绿化植树、推进一宅变四院整理提升村容村貌，预计投资14.4万元，负责人:顾胜利；预计完成时间:2024年5月

**6、生产路硬化工程：**硬化村东和村西生产路1500米，预计投资110万元，负责人：顾胜利；完成时限：2025年6月

**7、村南池塘硬化和绿化：**村南池塘共30亩需要硬化、绿化，预计需投资需投资200多万元，负责人：顾胜利 完成时限：2025年10月

**8、村南上水河提升改造：**村南上水河全长500米，预计投资还需核算，负责人：顾胜利 ；预计完成时间:2025年12月

**9、村庄亮化工程：**安装太阳能灯计划24盏、太阳能中国结59盏，预计投资3.5万元。负责人：顾胜利 预计完成时间:2024年12月

2024年3月15

顾庄村村民委员会